UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA

INGENIERIA EN COMPUTACION

Ingeniería De Software

PRÁCTICA NO. 2: Planeación del Proyecto -Calendario de

Trabajo.

MAGAÑA NAVA CORY

Alvarado Oscar

Cardiel Haran

Razo Manuel

Dominguez Yansey

Tijuana Baja California  a 8 de Marzo de 2014

Índice

Fases principales del proyecto………………………………………………………………………………….. 2

Subfases de cada fase del proyecto………………………………………………………………………….. 3

Entregables específicos……………………………………………………………………………………………. 4

Duración de Fase y cada actividad.…………………………………………………………………………..  4

Grafica GANT…………………………………………………………………………………………………………..   5

| Integrantes: | Roles: |
| --- | --- |
| Alvarado Oscar | aseguramiento y calidad, mantenimiento, Analista |
| Cardiel Haran | Analista, Documentador, Programador |
| Dominguez Yansey | Documentador,Programador, tester |
| Magana Cory | Lider de proyecto, administrador, Tester |
| Razo Manuel | programador, Analista, Arquitecto |

Actividades:

1. Determinar las fases principales de que constara el proyecto (Ejemplo: requerimientos,

diseño, implementación, pruebas, mantenimiento), considerando los entregables

principales. Tomar en cuenta las exigencias y reglas de negocio involucradas.

Fase y Etapas

Gestión del proyecto y la configuración

Fase I – Adquisición de requisitos

Fase II – Modelado conceptual

Fase III – Diseño del sistema

Fase IV – Implementación

Fase V – Evaluación

Desarrollo de Documento

2. Especificar las sub fases o actividades dentro de cada fase.

3. Enlistar los entregables específicos e hitos de cada fase.

Estaremos realizando 3 ciclos de 3 semanas cada uno para la entrega de los entregables, y las dos últimas semanas para dar la entrega final.

Estaremos entregando finalmente 4 versiones, ya que utilizaremos una metodología agil para este proyecto, llevando a cabo estas actividades.

4. Estimar el tiempo de duración para cada fase y cada actividad.

| Actividades (Fase y Etapas) | Inicio | Duracion (Hrs) | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión del proyecto y la configuración | 17/2/2014 | 25 | 21/2/2014 |
| Planificación | 17/2/2014 | 10 | 20/2/2014 |
| Seguimiento y control | 21/2/2014 | 15 | 23/2/2014 |
| Fase I – Adquisición de requisitos | 24/2/2014 | 50 | 3/3/2014 |
| Sesiones iniciales | 24/2/2014 | 10 | 25/2/2014 |
| Sesiones de detalle | 27/2/2014 | 40 | 3/3/2014 |
| Fase II – Modelado conceptual | 3/3/2014 | 100 | 11/3/2014 |
| Identificación de componentes del modelo | 3/3/2014 | 80 | 7/3/2014 |
| Integración de componentes del modelo | 10/3/2014 | 20 | 11/3/2014 |
| Fase III – Diseño del sistema | 13/3/2014 | 150 | 28/3/2014 |
| Definición de arquitectura | 13/3/2014 | 70 | 20/3/2014 |
| Definición de componentes de arquitectura | 21/3/2014 | 80 | 28/3/2014 |
| Fase IV – Implementación | 31/3/2014 | 190 | 16/4/2014 |
| Selección de la herramienta | 31/3/2014 | 20 | 3/4/2014 |
| Codificación | 3/4/2014 | 170 | 16/4/2014 |
| Fase V – Evaluación | 17/4/2014 | 75 | 2/5/2014 |
| Planificación | 17/4/2014 | 50 | 25/4/2014 |
| Ejecución y análisis | 28/4/2014 | 25 | 2/5/2014 |
| Desarrollo de la documentacion | 5/5/2014 | 75 | 30/5/2014 |
| Armado del documento | 5/5/2014 | 40 | 9/5/2014 |
| Revisión y corrección del trabajo | 12/5/2014 | 20 | 15/5/2014 |
| Presentación final | 19/5/2014 | 15 | 30/5/2014 |
| Total tiempo estimado del proyecto |  | 665 |  |

| Fecha Inicio | 17/2/2014 |
| --- | --- |
| Fecha Fin | 30/5/2014 |

5. Hacer una gráfica de GANT del calendario del proyecto.

- Desarrollo de cada actividad

- Referencias bibliográficas utilizadas